TÀI LIỆU YÊU CẦU NGHIỆP VỤ (BRD)

Dự án: Hệ thống Quản trị Dự án Nội bộ Tập trung (Unified Internal Project Management)

1. BỐI CẢNH VÀ THỰC TRẠNG (BUSINESS CONTEXT)

Hiện nay, công ty đang trong quá trình mở rộng quy mô nhưng hệ thống quản trị chưa tương xứng:

- Phụ thuộc vào công cụ rời rạc: Việc sử dụng Spreadsheet (Excel) và Email dẫn đến dữ liệu bị phân mảnh, thiếu tính kế thừa.

- Thiếu minh bạch: Thông tin dự án bị phân tán tại từng bộ phận, khó phối hợp liên phòng ban và không có cái nhìn tổng thể cho lãnh đạo.

- Rủi ro vận hành: Việc theo dõi thủ công gây mất dấu thông tin, khó kiểm soát tiến độ và hiệu quả làm việc của nhân sự.

2. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC (BUSINESS OBJECTIVES)

Xây dựng một nền tảng Web quản trị tập trung nhằm:

- Tập trung hóa dữ liệu: Quy hoạch mọi dự án về một nguồn sự thật duy nhất.

- Tối ưu hóa phối hợp: Cải thiện tốc độ làm việc nhóm và liên thông dữ liệu giữa các bộ phận (Sales, Marketing, Engineering...).

- Nâng cao năng lực quản lý: Cung cấp công cụ đo lường hiệu suất và kiểm soát tiến độ thời gian thực.

3. PHẠM VI DỰ ÁN (PROJECT SCOPE)

- In-scope: Hệ thống Web, quản lý Workspace, quản lý Task/Milestone, Dashboard báo cáo, tính năng liên thông dữ liệu.

- Out-of-scope: Ứng dụng di động, hệ thống kế toán chuyên sâu.

4. YÊU CẦU NGHIỆP VỤ CỐT LÕI (CORE BUSINESS REQUIREMENTS)

Dựa trên kết quả khảo sát người dùng, hệ thống phải giải quyết được bài toán: "Tiện lợi như Excel - Kỷ luật như Phần mềm chuyên nghiệp".

4.1. Trải nghiệm người dùng (UX) & Nhập liệu

- BR-01 (Nhập liệu dễ dàng): Hệ thống phải cung cấp giao diện dạng bảng (Grid view) cho phép chỉnh sửa trực tiếp không cần mở nhiều cửa sổ. Hỗ trợ phím tắt và sao chép/dán từ Excel.

- BR-02 (Tương tác thời gian thực): Cho phép thảo luận (Comment) và gắn thẻ (Tag) nhân sự trực tiếp trên từng đầu việc để thay thế Email.

4.2. Cấu trúc và Phân quyền

- BR-03 (Workspace riêng biệt): Mỗi bộ phận có không gian làm việc riêng để đảm bảo tính chuyên môn, nhưng vẫn có thể liên kết khi cần dự án chung.

- BR-04 (Phân cấp quản lý): Vai trò quản lý có quyền xem tổng thể hiệu suất và phân bổ nguồn lực (Resource Allocation) cho nhân sự phụ trách.

4.3. Theo dõi tiến độ và Kiểm soát

- BR-05 (Rã nhỏ mục tiêu): Cho phép chia dự án thành các Milestone và Task chi tiết.

- BR-06 (Đa dạng hóa góc nhìn): Cung cấp các chế độ xem linh hoạt: Danh sách (List), Bảng (Kanban), và Sơ đồ tiến độ (Gantt Chart).

- BR-07 (Cảnh báo thông minh): Tự động thông báo khi một mốc quan trọng (Milestone) bị chậm trễ hoặc sắp đến hạn.

4.4. Liên thông dữ liệu (Data Integration)

- BR-08 (Kết nối hệ thống): Khả năng lấy dữ liệu từ các hệ thống sẵn có (CRM/Hợp đồng) để khởi tạo dự án, tránh nhập liệu lặp lại.

- BR-09 (Kế thừa thông tin): Dữ liệu đầu ra của bộ phận này có thể làm đầu vào của bộ phận khác trên cùng một dự án.

5. QUY TẮC NGHIỆP VỤ CHI TIẾT (BUSINESS RULES)

- Rule 01: Nhân viên chỉ thấy các Workspace mà mình được phân quyền hoặc được mời tham gia.

- Rule 02: Trạng thái dự án tự động cập nhật dựa trên % hoàn thành của các Task con.

- Rule 03: Mọi thay đổi về thời hạn (Deadline) và người phụ trách phải được lưu vết (Log) để đối soát.

6. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU (USER ACCEPTANCE CRITERIA)

- Độ bao phủ: 100% các phòng ban chính có thể khởi tạo và theo dõi dự án trên hệ thống.

- Tính ổn định: Hệ thống hoạt động 24/7, dữ liệu được sao lưu hàng ngày.

- Sự hài lòng: Người dùng đánh giá thao tác nhập liệu và theo dõi nhanh tương đương hoặc hơn so với việc dùng Excel thủ công.

7. RÀNG BUỘC VÀ RỦI RO (CONSTRAINTS & RISKS)

- Ràng buộc: Phải hoàn thành triển khai thử nghiệm (Beta) trong vòng [X] tháng.

- Rủi ro: Nhân viên ngại thay đổi thói quen dùng Excel.

  - Giải pháp: Thiết kế UX cực giản và có chương trình đào tạo nội bộ bài bản.